La ville de Lannion s’est engagée sur le niveau 2

Mesures supplémentaires locales

1. Amélioration de l’adéquation aux besoins des voyageurs de la desserte train
 (Lannion-Brest prioritairement)

2. Développement de points stop pour favoriser le co-voiturage

3. Mise en place de navette gratuite desservant le centre ville entre les grands parking
Lannionnais

4. Co-construction avec citoyens et associations d’un schéma mobilité

Ce qu’il reste à faire

Réaliser des points stop sécurisés pour favoriser cette pratique

Etoffer le plan vélo en plan mobilité en réalisant le même travail pour les piétons et véhicules motorisés

Agir directement auprès de la région pour augmenter les fréquences de train

Lancer une enquête sur les besoins et/ou se rapprocher des grands pools de véhicules des entreprises

Ce que la commune a engagé

Travail ammorcé sur les abords de la gare pour renforcer l’attractivité et l’intermodalité

Mise en place de la navette électrique gratuite du centre-ville

Plan vélo adopté en septembre 2021

Commentaire de la commune : « Un travail a été démarré aux abords de la gare pour la rendre plus attractive et renforcer l’intermodalité. La mise en place des points STOP se fera en partenariat avec LTC.
L’expérimentation de la navette électrique gratuite se poursuit en 2022 avant de décider de sa pérennisation.»

Suivi des indicateurs (Décembre 2021)

- Nombre de liaisons Lannion-Brest : Non renseigné
- Nombre de voyageurs : Non renseigné
- Nombre de points stop : 0
- Nombre d’utilisateurs de points stop : 0
- Nombre d’usager de la navette électrique :
  - Juin 2020 à février 2021 : Entre 200 et 400 personnes par mois
  - Février 2021 à Novembre 2021 (changement de circuit) : Entre 600 et 1000 personnes par mois
- Nombre de participants au plan vélo : 43 habitants + 8 élus + 10 agents (2 ateliers + un formulaire en ligne)

Avancement de l’objectif

30 % : Une mesure réalisée totalement mais restant à améliorer (navette électrique), une mesure réalisée partiellement (plan vélo mais pas plan de mobilité) et deux mesures non réalisées.

Commentaire du collectif : La commune s’était engagée à agir directement auprès de la région pour augmenter la fréquence des trains (Lannion-Brest en priorité). Il est maintenant répondu que cela est géré par LTC.
Pour le collectif, le renforcement de l’offre est l’action la plus efficace pour attirer plus de monde vers les transports en commun mais la ville n’a semble-t-il pas la main dessus…

La ville peut néanmoins renforcer l’accès et l’attractivité des transports en commun. Ceci sera démarré avec le réaménagement des abords de la gare pour renforcer l’intermodalité.

Pour rendre la navette électrique plus attractive, le collectif propose de restreindre l’accès du centre ville aux voitures (moins de parkings, sens uniques, places et rues piétonnes..). Sans cela, il sera quasiment impossible de rendre les transports en commun dont la navette attractifs par rapport à la voiture.

Le plan vélo est un bon exemple de co-construction avec les citoyens et a aboutit sur des objectifs ambitieux. Le collectif ne demande qu’à répliquer ce travail pour la mobilité piétonne et des véhicules motorisés. La commune répond néanmoins qu’elle n’a pas prévu de plan de mobilité sur son périmètre...