VOISIN’AGES

St Macaire en Mauges 7 000 habitants

Début du projet en 2016. Création de l’association en 2017 et recherche terrain.
Au début , une réunion toutes les 3 semaines, puis tous les 15 jours. Réunions publiques, formations, visites d’HP , temps conviviaux. Trouvent que ça n’avance pas assez, donc réunion hebdomadaire à partir de 2019.

Contact avec la mairie et la Comcom dès le début.
Ce fait rapidement accompagné par ECHO-HABITANT (sur plusieurs volets) , association accompagnatrice de projet d’HP.

En 2019, achat d’une maison avec un terrain de 1500 m² (200 000 E) qui sera la maison commune.
Pour acheter la maison, constitution en SAS Sté Coopérative, loi 1947 (la loi Allur n’est pas assez fiable).
Ce bien est acquis sur les fonds propres ( acquisition de parts sociales : 50 000 € pour chaque foyer). Ceux qui ne peuvent pas (pas encore vendus leur maison ou remboursement des parts acquisitives dans le loyer futur) : la Sté Coop. a fait un prêt à la Coopérative Oasis et remboursera dès que le prêt principal sera effectif.

En 2020, achat du terrain de 4 000 m² à côté de la maison. (200 000 €).
Choix des architectes (cahier des charges, 5 archi sélectionnés) . La Scoop SOLECITE est retenue (est de Nantes et a déjà réalisé ce genre de projet)

En nov 2021, le conseil municipal accord la garantie du prêt PLS (PLAN LOCATIF SOCIAL), ce qui permet coopérateurs habitants d’être bailleur social et locataires (emprunt sur 40 ans à taux préférentiel, TVA réduite), mais les locataires ne doivent pas dépasser un plafond de revenus.

La Sté Coopérative implique un loyer qui se définit ainsi :

Remboursement du prêt (ce montant est « perdu » pour le locataire), puisque le prêt est accordé à la Sté Coopérative et c’est elle qui sera propriétaire du bien au bout de 40 ans.

Cotisation Fonds de travaux pour l’entretien du gros-œuvre

Charges courantes d’entretien

Versement pour l’acquisition des parts sociales pour ceux ne l’ayant pas encore fait

Les 3 premiers points sont proportionnels aux m² habités.
Possibilité de changer de logement.

Prêt fait auprès du Crédit Mutuel.

Des personnes extérieures peuvent prendre des parts sociales (cela diminue l’emprunt donc les frais, permet à ceux qui ne peuvent pas acquérir les parts sociales d’être néanmoins locataire)
Le statut de Sté Coopérative protège les biens en cas de faillite.
Impôts : pas de bénéfices, donc pas d’impôt.

Partenaires :
HABICOOP (Fédération Française des coopératives d’habitants) pour le montage juridique.

Voisin’ages reçoit l’agrément ESUS : Entreprise solidaire d’Utilité Sociale

Comme une reconnaissance de nos missions de coopérative d’habitants, nous avons reçu notre agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, dit « ESUS »
Cet agrément, accordé par la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) est le reflet de la pertinence des actions menées et de notre engagement.
La CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) nous a accompagné pour la rédaction du dossier. Après quelques mois de travail à formuler sur le papier notre impact social et sociétal, le courrier d’agrément a été accueilli avec enthousiasme.